DILIVRY

Application de Livraison Multi-Services

Conakry, République de Guinée

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Version 1.0  |  Mars 2026  |  Confidentiel

| Porteur du projet | Amadou |
| --- | --- |
| Secteur | Livraison & Commerce en ligne |
| Zone de lancement | Conakry, Guinée |
| Date de rédaction | Mars 2026 |
| Statut | Document de référence – V1.0 |

# SOMMAIRE

1.  Contexte et Présentation du Projet	3

2.  Objectifs Généraux	4

3.  Acteurs & Rôles	4

4.  Fonctionnalités Détaillées	5

4.1  Application Client	5

4.2  Application Livreur	7

4.3  Application Commerçant	8

4.4  Tableau de Bord Administrateur	9

5.  Types de Services & Catégories	10

6.  Système de Paiement	11

7.  Géolocalisation & Suivi	12

8.  Architecture Technique	12

9.  Sécurité & Conformité	14

10.  Modèle Économique	15

11.  Planning de Développement	16

12.  Budget Estimatif	17

13.  Critères de Succès & KPIs	18

14.  Risques & Mitigation	18

15.  Annexes	19

# 1. Contexte et Présentation du Projet

1.1  Contexte Général

La Guinée connaît une expansion rapide de l'utilisation des smartphones et de la connectivité mobile. Conakry, capitale économique et administrative, concentre une population de plus de 3 millions d'habitants avec une demande croissante pour des services numériques facilitant la vie quotidienne.

Malgré ce potentiel, le secteur de la livraison reste fragmenté, informel et peu fiable. Les commerçants n'ont pas de solution numérique intégrée pour gérer leurs commandes et les clients manquent d'une plateforme unifiée pour commander depuis plusieurs types de commerces.

1.2  Présentation de DILIVRY

DILIVRY est une plateforme de livraison multi-services à Conakry, Guinée, reliant clients, commerçants (restaurants, épiceries, pharmacies, boutiques) et livreurs indépendants au sein d'un écosystème numérique unifié. La plateforme se compose de :

Une application mobile pour les Clients (Android & iOS)

Une application mobile pour les Livreurs (Android & iOS)

Une application mobile pour les Commerçants (Android & iOS)

Un tableau de bord web d'Administration

Un back-end API REST centralisé

1.3  Problèmes Résolus

Absence de plateforme unifiée de commande et livraison à Conakry

Manque de traçabilité des livraisons (pas de suivi en temps réel)

Paiements informels et risques d'impayés pour les commerçants

Revenus irréguliers pour les livreurs indépendants

Difficultés pour les commerçants à gérer leurs commandes et stocks

# 2. Objectifs Généraux

2.1  Objectifs Stratégiques

Devenir la référence de la livraison à Conakry dans les 18 mois suivant le lancement

Digitaliser 500+ commerces locaux dans la première année

Créer 1 000+ emplois de livreurs indépendants

Atteindre 10 000 utilisateurs actifs mensuels en fin d'année 1

Générer un volume de transactions (GMV) de 5 milliards GNF/mois en année 2

2.2  Objectifs Techniques

Application disponible sur Android (priorité) et iOS

Disponibilité du service : 99.5% uptime

Temps de réponse API < 300 ms pour 95% des requêtes

Support de 10 000 utilisateurs simultanés en phase de croissance

Sécurisation complète des données (HTTPS, chiffrement, RGPD-like)

# 3. Acteurs & Rôles

| Acteur | Description & Responsabilités |
| --- | --- |
| Client | Particulier souhaitant commander des produits/repas et se faire livrer à domicile ou en point relais. |
| Commerçant | Restaurateur, épicier, pharmacien, boutique ou tout autre vendeur proposant ses produits sur la plateforme. |
| Livreur | Travailleur indépendant assurant la collecte chez le commerçant et la livraison chez le client. |
| Administrateur | Équipe DILIVRY gérant la plateforme, les utilisateurs, les litiges et les finances. |

# 4. Fonctionnalités Détaillées

## 4.1  Application Mobile – Client

Inscription & Authentification

Inscription via numéro de téléphone (OTP SMS) ou e-mail

Connexion sécurisée avec PIN ou biométrie (empreinte/Face ID)

Profil utilisateur : nom, photo, adresses sauvegardées, historique

Déconnexion automatique après 30 min d'inactivité

Découverte & Recherche

Page d'accueil avec bannières promotionnelles et catégories

Recherche textuelle globale (produit, commerçant, catégorie)

Filtres : catégorie, note, prix, délai de livraison estimé, ouvert maintenant

Tri : popularité, distance, prix croissant/décroissant, nouveautés

Géolocalisation automatique pour afficher les commerces proches

Carte interactive avec épingles des commerces disponibles

Catalogue & Panier

Fiche produit : photo, description, prix, options (taille, variante), avis

Ajout au panier avec quantité ajustable

Panier multi-commerçants (avec séparation des frais de livraison)

Codes promo & bons de réduction applicables au panier

Estimation du total avant validation (produits + livraison + taxes)

Commande & Paiement

Choix de l'adresse de livraison (GPS, manuelle, sauvegardée)

Choix du créneau de livraison (immédiat ou planifié)

Instructions spéciales pour le livreur (ex. : code d'entrée, étage)

Paiement : Orange Money, MTN MoMo, Cash à la livraison, Carte bancaire (Visa/Mastercard)

Confirmation de commande avec numéro de référence unique

Reçu électronique par SMS et notification push

Suivi en Temps Réel

Suivi de statut : Confirmé → Préparation → Pris en charge → En route → Livré

Carte en temps réel avec position du livreur

ETA (temps estimé d'arrivée) mis à jour dynamiquement

Contact direct avec le livreur (appel masqué ou chat in-app)

Alerte de proximité : notification lorsque le livreur arrive

Évaluations & Litiges

Note du livreur (1 à 5 étoiles) après chaque livraison

Note et commentaire sur le commerçant et les produits

Signalement d'un problème (produit manquant, erreur, dommage)

Demande de remboursement avec photos justificatives

Historique complet des commandes avec possibilité de re-commander

Fidélisation

Programme de points (earn & burn) sur chaque commande

Niveaux de fidélité : Bronze, Argent, Or, Platine

Parrainage : code parrain = crédit pour le parrain et le filleul

Notifications personnalisées : offres, anniversaire, promotions locales

## 4.2  Application Mobile – Livreur

Inscription & Vérification

Inscription avec photo, pièce d'identité (CNI/Passeport), permis de conduire

Selfie de vérification (liveness check)

Validation manuelle par l'équipe DILIVRY (sous 24-48h)

Profil livreur : véhicule (moto, vélo, voiture, à pied), zone de travail

Formation en ligne (tutoriels vidéo) avant activation

Tableau de Bord Livreur

Statut en ligne/hors ligne (toggle disponibilité)

Statistiques du jour : livraisons, gains, distance, note moyenne

Objectifs et bonus du jour mis en avant

Carte de chaleur des zones actives

Gestion des Courses

Réception de notification de nouvelle course (son + vibration)

Détails de la course : commerçant, client, distance, rémunération estimée

Accepter ou refuser dans les 30 secondes (sinon redistribution auto)

Navigation GPS intégrée vers le commerçant puis vers le client

Confirmation de prise en charge chez le commerçant (QR Code ou bouton)

Confirmation de livraison : photo preuve + signature digitale optionnelle

Rémunération & Portefeuille

Gains en temps réel : base + distance + pourboire client

Bonus : livraisons en heure de pointe, objectifs journaliers, zéro annulation

Portefeuille DILIVRY : solde en temps réel

Virement vers Orange Money / MTN MoMo (instantané ou programmé)

Historique complet des courses et revenus

Relevé mensuel téléchargeable (PDF)

Performance & Support

Tableau de score : note, taux d'acceptation, taux d'annulation

Alertes si performance en baisse (avertissement avant suspension)

Signalement d'un problème de course (client absent, adresse incorrecte)

Support chat/appel avec DILIVRY 7j/7

## 4.3  Application Mobile – Commerçant

Inscription & Boutique

Inscription avec documents légaux (RCCM, NIF, photo boutique)

Configuration du profil : nom, logo, catégorie, horaires d'ouverture, zone de livraison

Gestion des périodes de fermeture / vacances

Validation par l'équipe DILIVRY (vérification qualité)

Gestion du Catalogue

Ajout de produits : nom, description, photos (jusqu'à 5), prix, catégorie

Variantes de produits : taille, couleur, options (ex. : sandwich sans oignons)

Gestion des stocks : quantités disponibles, alerte de rupture

Produits en vedette / promotions

Import CSV pour les grandes catalogues

Désactivation temporaire d'un produit (rupture flash)

Gestion des Commandes

Réception des commandes avec alerte sonore et notification push

Accepter, refuser ou demander un délai supplémentaire

Statut de préparation mis à jour en temps réel vers le client

Impression de ticket de commande (Bluetooth imprimante)

Vue Kanban : Nouvelles / En préparation / Prêtes / Remises au livreur

Historique complet avec filtres (date, statut, montant)

Finances & Rapports

Tableau de bord financier : chiffre d'affaires, commissions, net perçu

Virements automatiques vers Orange Money / MTN MoMo selon cycle choisi

Rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels

Top produits vendus, heures de pointe, taux d'annulation

Export PDF / Excel

Marketing & Visibilité

Création d'offres promotionnelles (% réduction, 1 acheté 1 offert, livraison gratuite)

Bannières sponsorisées (achat de visibilité dans l'app client)

Gestion des avis clients : répondre aux commentaires

Statistiques de visibilité : impressions, clics, conversions

## 4.4  Tableau de Bord Administrateur (Web)

Vue d'Ensemble (Dashboard)

KPIs temps réel : commandes actives, CA du jour, livreurs en ligne, clients actifs

Graphiques : évolution commandes, revenus, nouveaux inscrits (7j/30j/12m)

Carte en direct des livraisons en cours

Alertes système : pannes, pics de charge, fraudes détectées

Gestion des Utilisateurs

Liste clients / livreurs / commerçants avec recherche et filtres

Profils détaillés : historique, statut, incidents

Suspension, bannissement, réactivation de comptes

Vérification manuelle des documents livreurs et commerçants

Communication de masse (push, SMS, e-mail)

Gestion des Commandes & Litiges

Suivi en temps réel de toutes les commandes actives

Intervention manuelle : réaffectation de livreur, annulation, remboursement

Module de gestion des litiges avec pièces justificatives

Historique complet des transactions et communications

Gestion Financière

Vue consolidée : revenus, commissions, reversements livreurs/commerçants

Rapports financiers exportables (PDF, Excel, CSV)

Gestion des paiements en attente et des remboursements

Tableau de réconciliation bancaire

Configuration Plateforme

Paramétrage des zones de livraison et tarifs (par km)

Gestion des promotions et codes promo globaux

Configuration des commissions par catégorie de commerçant

Gestion du contenu (bannières, notifications push, FAQs)

Paramètres de fraude et limites de sécurité

Analytiques Avancées

Heatmap des zones à forte demande

Analyse de cohortes clients (rétention, LTV)

Performance par zone géographique

Benchmark livreurs et commerçants

# 5. Types de Services & Catégories

Nourriture & Restaurants

Restaurants locaux (guinéens, africains, internationaux)

Fast-food et street food

Pâtisseries, boulangeries, cafés

Repas cuisinés à domicile (home-chefs certifiés)

Commande avec personnalisation (sans gluten, épicé, etc.)

Livraison sous 30-45 min en moyenne

Commerce Général

Vêtements, chaussures et accessoires

Électronique et accessoires téléphoniques

Papeterie et fournitures de bureau

Jouets et articles pour enfants

Articles de sport et loisirs

Livraison sous 2h pour les articles en stock

Épicerie & Supermarché

Courses alimentaires complètes

Produits frais (fruits, légumes, viandes, poissons)

Boissons (eaux, jus, sodas)

Produits d'hygiène et d'entretien ménager

Produits bébé et soins

Livraison avec emballage isotherme pour les frais

Pharmacie & Santé

Médicaments sans ordonnance (paracétamol, vitamines, etc.)

Produits de parapharmacie et cosmétiques

Matériel médical de base (thermomètre, tensiomètre, etc.)

Hygiène féminine et soins personnels

Upload d'ordonnance pour médicaments sur prescription (validation pharmacien)

Livraison prioritaire pour urgences médicales (< 20 min)

# 6. Système de Paiement

DILIVRY intègre quatre modes de paiement adaptés à l'écosystème guinéen :

Orange Money

Intégration via API officielle Orange Money Guinée

Paiement par code USSD ou depuis l'app Orange Money

Confirmation en temps réel avec OTP

Remboursements automatisés en cas d'annulation

Mode privilégié : > 60% des transactions estimées

MTN Mobile Money

Intégration via API MoMo MTN Guinée

Paiement fluide sans quitter l'application DILIVRY

Notification de débit immédiate

Support des comptes MTN Prépayés et Postpayés

Paiement à la Livraison (Cash)

Option disponible pour les clients sans mobile money

Le livreur collecte le montant exact

Confirmation de réception de cash dans l'app livreur

Monitoring des livraisons cash par l'admin (risque de fraude réduit)

Limité à 500 000 GNF maximum par commande

Carte Bancaire (Visa / Mastercard)

Intégration via passerelle de paiement internationale (Stripe ou équivalent)

Paiement 3D Secure

Tokenisation des cartes pour re-commande rapide

Disponible pour les utilisateurs avec accès bancaire international

Sécurité des Paiements

Chiffrement SSL/TLS de toutes les communications financières

Aucune donnée bancaire stockée localement (tokenisation)

Système anti-fraude : détection des comportements suspects

Portefeuille DILIVRY (wallet interne) pour les avoirs et remboursements

# 7. Géolocalisation & Suivi

GPS en temps réel du livreur (mise à jour toutes les 5 secondes)

Calcul d'itinéraire optimisé (Google Maps API ou OpenStreetMap)

Géofencing : zones de livraison définies par l'admin (quartiers de Conakry)

Détection automatique de la position du client à l'ouverture de l'app

Adresse manuelle avec référence locale (ex. : Kaloum, Ratoma, Matoto, Dixinn, Matam)

Historique des adresses utilisées (sélection rapide à la prochaine commande)

ETA calculé en temps réel selon trafic et distance

Notification de départ du livreur et d'arrivée imminente

Mode dégradé si GPS indisponible : saisie manuelle d'adresse

Zones de Conakry couvertes au lancement :

Kaloum (Centre-ville)

Ratoma

Matoto

Dixinn

Matam

Kipé

Lambanyi

Hamdallaye

# 8. Architecture Technique

8.1  Stack Technologique Recommandé

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Mobile (Client/Livreur/Commerçant) | React Native (Expo) | 1 codebase pour Android & iOS, accès GPS natif |
| Back-end API | Node.js (NestJS) ou Django REST | Performance, scalabilité, REST + WebSocket |
| Base de données principale | PostgreSQL | Relationnel, robuste, open-source |
| Cache & sessions | Redis | Temps réel, sessions, file d'attente |
| Stockage médias | AWS S3 ou Cloudflare R2 | Photos produits, preuves de livraison |
| Géolocalisation | Google Maps Platform | Navigation, geocoding, distance matrix |
| Temps réel (tracking) | WebSocket (Socket.io) | Position livreur en temps réel |
| Notifications Push | Firebase Cloud Messaging (FCM) | Android & iOS, gratuit, fiable |
| SMS OTP | Twilio ou Africa's Talking | Présence en Afrique de l'Ouest |
| Paiement Mobile Money | API Orange Money + MTN MoMo | Partenariats officiels |
| Paiement Card | Stripe ou CinetPay | CinetPay : présent en Guinée |
| Admin Dashboard (Web) | React.js + Tailwind CSS | Interface réactive et moderne |
| Infrastructure Cloud | AWS ou DigitalOcean | Régions proches (Europe ou Afrique) |
| CI/CD | GitHub Actions | Déploiement automatisé |
| Monitoring | Sentry + DataDog | Erreurs et performance en production |

8.2  Architecture Microservices

Auth Service – Inscription, connexion, tokens JWT, OTP

User Service – Profils clients, livreurs, commerçants

Catalog Service – Produits, catégories, stocks

Order Service – Création, suivi, statut des commandes

Payment Service – Intégration mobile money et carte, wallet

Delivery Service – Attribution livreurs, géolocalisation, ETA

Notification Service – Push, SMS, e-mail

Review Service – Notes et commentaires

Analytics Service – Reporting, KPIs, heatmaps

Admin Service – Back-office, configuration, gestion

8.3  Sécurité de l'Architecture

API Gateway avec rate limiting et authentification JWT

HTTPS obligatoire (TLS 1.3) sur tous les endpoints

Séparation des environnements : Dev / Staging / Production

Backups automatiques quotidiens de la base de données

Audit logs sur toutes les actions sensibles

# 9. Sécurité & Conformité

Protection des données personnelles

Conformité aux lois guinéennes sur la protection des données numériques

Consentement explicite lors de l'inscription

Droit à la suppression du compte et des données

Minimisation des données collectées

Sécurité applicative

Authentification à deux facteurs (OTP SMS) obligatoire

Chiffrement AES-256 des données sensibles en base de données

Protection OWASP Top 10 (injection SQL, XSS, CSRF…)

Certificate pinning dans les applications mobiles

Anti-fraude

Détection des faux comptes (téléphone unique, device fingerprinting)

Surveillance des comportements anormaux (commandes multiples, annulations)

Vérification KYC des livreurs et commerçants

Plafonds de transaction pour le cash à la livraison

Disponibilité & Continuité

Architecture haute disponibilité (multi-AZ)

Plan de reprise après sinistre (RTO < 4h, RPO < 1h)

Tests de charge réguliers

Surveillance 24/7 avec alertes automatiques

# 10. Modèle Économique

10.1  Sources de Revenus

| Source | Description |
| --- | --- |
| Commission commerçants | 15–25% sur le montant de chaque commande passée via DILIVRY (variable selon catégorie) |
| Frais de livraison | Partiellement reversés aux livreurs (DILIVRY garde 20% des frais de livraison) |
| Publicité & Sponsoring | Bannières sponsorisées dans l'app client, mise en avant de commerçants |
| Abonnement commerçants Premium | Fonctionnalités avancées : analytics, priorité d'affichage, support dédié |
| Frais de service client | 2–3% sur les paiements électroniques (couverture des frais de passerelle) |

10.2  Structure de Coûts

Développement initial (back-end + 4 apps) : 3–6 mois

Infrastructure cloud : ~500 USD/mois (phase de démarrage)

APIs tierces (Maps, SMS, Paiement) : ~200 USD/mois

Marketing & acquisition : variable selon campagnes

Support client & opérations : 3–5 personnes au lancement

# 11. Planning de Développement

Phase 1 – Fondations (Mois 1–2)

Cadrage technique détaillé et choix définitifs de l'architecture

Setup infrastructure (cloud, CI/CD, environnements)

Développement Auth Service + User Service

Maquettes UI/UX complètes (Figma) pour les 4 applications

Intégration Orange Money et MTN MoMo (sandbox)

Phase 2 – MVP Core (Mois 3–4)

Application Client : inscription, catalogue, commande, paiement

Application Commerçant : gestion catalogue et commandes

Application Livreur : réception courses, navigation GPS, confirmation

Admin Dashboard : gestion utilisateurs et commandes

Tests internes et corrections critiques

Phase 3 – Fonctionnalités Avancées (Mois 5–6)

Suivi temps réel (WebSocket + position GPS livreur)

Système de notation et commentaires

Programme de fidélité et codes promo

Rapports et analytics commerçants et admin

Notifications push et SMS

Beta test avec 50 commerçants et 20 livreurs

Phase 4 – Lancement & Optimisation (Mois 7–8)

Publication sur Google Play Store et Apple App Store

Campagne de lancement marketing (réseaux sociaux, radio locale)

Onboarding des premiers commerçants partenaires

Recrutement et formation des livreurs

Monitoring intensif et corrections post-lancement

Collecte de feedback et améliorations rapides (sprints hebdomadaires)

Phase 5 – Croissance (Mois 9–18)

Expansion des zones couvertes à Conakry

Ajout de nouvelles catégories de services

Fonctionnalités premium commerçants

Préparation expansion vers d'autres villes guinéennes

Partenariats stratégiques (banques, opérateurs mobiles)

# 12. Budget Estimatif

Estimation indicative en USD pour une équipe de développement externe :

| Poste | Estimation Basse | Estimation Haute | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| UI/UX Design (Figma) | 2 000 $ | 5 000 $ | 4 applications + web admin |
| Développement Back-end API | 8 000 $ | 18 000 $ | NestJS / Django, microservices |
| App Mobile Client (React Native) | 5 000 $ | 10 000 $ | Android + iOS |
| App Mobile Livreur (React Native) | 4 000 $ | 8 000 $ | Android + iOS |
| App Mobile Commerçant (React Native) | 4 000 $ | 8 000 $ | Android + iOS |
| Admin Dashboard (React Web) | 3 000 $ | 6 000 $ | Interface complète |
| Intégrations Paiement | 1 500 $ | 3 000 $ | Orange Money, MTN, Stripe/CinetPay |
| Géolocalisation & Maps | 500 $ | 1 000 $ | Google Maps API setup |
| Tests & QA | 2 000 $ | 4 000 $ | Tests unitaires, intégration, UAT |
| Infrastructure Cloud (6 mois) | 3 000 $ | 6 000 $ | AWS / DigitalOcean |
| Lancement Marketing | 2 000 $ | 8 000 $ | Réseaux sociaux, influenceurs, radio |
| Frais légaux & administratifs | 500 $ | 1 500 $ | Création société, RCCM, NIF |
| TOTAL ESTIMÉ | 35 500 $ | 78 500 $ | Selon complexité et ressources |

Note : Ces estimations supposent une équipe de développeurs freelance ou une agence en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud-Est. Un partenariat avec une agence locale guinéenne peut réduire les coûts.

# 13. Critères de Succès & KPIs

| KPI | Cible M6 | Cible M12 | Cible M18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs actifs mensuels (clients) | 2 000 | 10 000 | 30 000 |
| Commerçants partenaires actifs | 100 | 500 | 1 500 |
| Livreurs actifs | 50 | 300 | 800 |
| Commandes par jour | 100 | 500 | 2 000 |
| Note moyenne application (App Store) | > 4.0 | > 4.2 | > 4.5 |
| Taux de complétion des livraisons | > 90% | > 93% | > 95% |
| Taux de rétention clients (M+1) | > 40% | > 50% | > 60% |
| Temps moyen de livraison | < 45 min | < 40 min | < 35 min |
| GMV mensuel | 500M GNF | 2Mds GNF | 8Mds GNF |

# 14. Risques & Mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Connectivité internet limitée | Élevée | Élevée | Mode offline partiel, optimisation des données, compression des images |
| Adoption lente des commerçants | Moyenne | Élevée | Programme d'onboarding avec accompagnement, commissions réduites les 3 premiers mois |
| Fraude (fausses commandes, faux livreurs) | Moyenne | Élevée | KYC strict, système anti-fraude, plafonds de transaction |
| Concurrence locale ou internationale | Faible | Moyenne | Différenciation par la qualité de service et la connaissance du marché local |
| Problèmes de paiement (APIs indisponibles) | Élevée | Élevée | Multi-fournisseurs de paiement, fallback vers le cash |
| Coupures d'électricité impactant les commerces | Élevée | Moyenne | Notifications aux clients, gestion automatique du statut « fermé temporairement » |
| Départ de livreurs clés | Moyenne | Moyenne | Programme de fidélisation livreurs, bonifications, assurance partenaire |

# 15. Annexes

## 15.1  Flux de Commande Complet

01.  Le Client ouvre l'app et est géolocalisé automatiquement

02.  Il choisit un commerçant ou une catégorie de service

03.  Il ajoute des produits au panier et valide la commande

04.  Il choisit le mode de paiement et confirme

05.  Le Commerçant reçoit la notification et accepte la commande

06.  Le Commerçant prépare la commande et la marque comme prête

07.  Le Système assigne un Livreur disponible à proximité

08.  Le Livreur reçoit la course, accepte et se dirige vers le commerçant

09.  Le Livreur récupère la commande (scan QR ou confirmation)

10.  Le Livreur se dirige vers le Client (tracking en temps réel)

11.  Le Livreur livre et confirme avec photo et/ou signature

12.  Le Client reçoit la commande et note la livraison

13.  Les paiements sont distribués : Commerçant (CA net) + Livreur (course)

## 15.2  Glossaire

GMV : Gross Merchandise Value – Volume total de transactions sur la plateforme

KYC : Know Your Customer – Processus de vérification d'identité

OTP : One-Time Password – Code à usage unique envoyé par SMS

ETA : Estimated Time of Arrival – Temps estimé d'arrivée

API : Application Programming Interface – Interface de programmation

GNF : Franc Guinéen – Monnaie officielle de la République de Guinée

LTV : Lifetime Value – Valeur totale générée par un client sur la durée

RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (registre des entreprises en Guinée)

NIF : Numéro d'Identification Fiscale – Identifiant fiscal guinéen

────────────────────────────────────────────────────────────

Document rédigé pour le projet DILIVRY – République de Guinée  |  Mars 2026

Ce document est confidentiel et destiné à un usage interne uniquement.